|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  R: no, estamos retrasados por una semana según planificación significando que este sprint que inicia tendremos mas carga de trabajo, las dificultades han sido el trabajo extra o toma de otras tareas que no me fueron asignadas en el plan de trabajo y el no manejo de ciertas tecnologías por ende se ha necesitado tiempo de investigación y estudio extra |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **R: de buena forma tratando de generar comunicación entre el equipo además de no presentar mucha dificultad al tiempo extra de investigación. La verdad no se ve tan afectado el proyecto solo tenemos un ligero retraso que no entorpezca la finalización de este** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **R: de buena manera ya que e tomado el rol de jefe, tanto como designar tareas, velar por la comunicación de equipo o tomando las tareas de otros, para mejorar seria plantear una definición de tareas mas realista tomando en cuenta las capacidades de todos además de dedicar un poco más de horas semanales al desarrollo del proyecto en cuanto a lo técnico y no tanto investigativas.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  si, ya que las capacidades técnicas de cada uno son distintas.  no, existen nuevas actividades hasta el momento |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  R: de buena manera ya que logramos llegar a esta entrega con lo definido en el sprint 1, para mejorar sería la implementación de la investigación en este periodo y la participación grupal en discusiones para la toma de decisiones. |