|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Sí, hemos podido cumplir la mayoría de las actividades según los tiempos definidos en la carta Gantt, aunque algunos retrasos han surgido debido a factores técnicos imprevistos, como la integración de ciertas tecnologías que no se comportaron como esperábamos. Sin embargo, factores como la buena planificación inicial y mi participación activa dentro del equipo han facilitado el desarrollo de gran parte de las actividades.  Entre los factores que han facilitado el desarrollo están la claridad de los objetivos, lo que permitió un avance constante en la mayoría de los módulos del proyecto. Por otro lado, los factores que dificultaron el desarrollo incluyen la falta de experiencia en algunas tecnologías y la dependencia de terceros para la resolución de ciertos problemas técnicos. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Hemos enfrentado varias dificultades en el desarrollo del Proyecto APT. Una de las más importantes ha sido la falta de participación activa por parte de un miembro del equipo. Esta situación ha generado una carga de trabajo adicional para el resto del grupo y ha afectado el progreso general del proyecto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he asumido una participación activa en el proyecto y he llevado a cabo gran parte de las tareas asignadas. Me siento satisfecho con mi capacidad para gestionar múltiples aspectos del proyecto y con mi compromiso con los plazos y entregables.  Sin embargo, reconozco que uno de los aspectos en los que debo mejorar es mi habilidad para delegar tareas. A menudo me encuentro asumiendo demasiada responsabilidad, lo que puede generar sobrecarga. Además, no siempre me siento cómodo expresando mis disconformidades cuando algo no marcha bien en el equipo, lo que ha dificultado la comunicación y resolución de ciertos problemas. Para mejorar, planeo trabajar en la confianza y en la distribución más equitativa de responsabilidades, además de ser más abierto y claro en la comunicación con mis compañeros. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de las inquietudes principales que tengo es cómo proceder en términos de distribución de trabajo y cómo motivar a los miembros del equipo. Me preocupa que la falta de participación activa de ciertos compañeros pueda afectar el progreso y la calidad final del proyecto.  La pregunta que me gustaría hacerle al docente es: ¿Qué estrategias recomienda para mejorar la participación en el equipo y cómo podemos mejorar la dinámica grupal para asegurar que todos contribuyan de manera equitativa? También me gustaría saber cómo podríamos mejorar la gestión del tiempo para no depender de una sola persona en tareas clave. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, creemos que algunas actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del equipo para asegurar que todos contribuyan de manera equitativa y podamos cumplir con los plazos del proyecto. Debido a la falta de participación, hemos asumido más responsabilidades de las que inicialmente nos correspondían. Para evitar sobrecargar a algunos miembros, es importante redistribuir tareas clave, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo técnico y la documentación.  No hay nuevas actividades que necesiten ser asignadas en este momento, pero es fundamental que todo el equipo se involucre más en las tareas pendientes, como la revisión de código y la integración de nuevas funcionalidades. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido mixto. En general, destaco el compromiso y la colaboración de algunos miembros que han asumido tareas importantes y han trabajado activamente para cumplir con los plazos. Esto ha permitido que el proyecto avance, incluso cuando hemos enfrentado dificultades técnicas.  Sin embargo, un aspecto que podría mejorar es la participación equitativa de todos los miembros. La falta de iniciativa puede generar sobrecarga a otros y e incluso cierta frustración. Para mejorar, sería ideal que todos los miembros del equipo asumieran sus responsabilidades de manera más activa y que la comunicación interna fuera más fluida y abierta, lo que permitiría resolver problemas más rápidamente y distribuir las tareas de manera más justa. |